PROJECT ANALYSIS &
EXECUTION BLUEPRINT

AI-powered Film Photography Contest Management Platform

Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo

| Phạm vi hiện tại | Requirement Analysis • System Architecture Design • Database Design |
| --- | --- |
| Thiết kế CSDL bắt buộc | Conceptual Design • Logical Design • Physical Design |
| Nhóm thực hiện | 05 thành viên |

Phiên bản scope cập nhật – Tháng 08/2026

Tóm tắt điều hành

Nhóm cần chứng minh năng lực phân tích và thiết kế hệ thống bằng một chuỗi deliverable nhất quán từ bài toán nghiệp vụ đến kiến trúc và cơ sở dữ liệu. Chất lượng dự án sẽ được quyết định bởi tính đầy đủ, tính đúng, tính truy vết và khả năng giải thích các quyết định thiết kế; không phải bởi số lượng diagram.

Nguyên tắc xuyên suốt Mỗi yêu cầu phải “đi xuống” được kiến trúc và dữ liệu; mỗi module/bảng dữ liệu phải “truy ngược” được về một nhu cầu hoặc quy tắc nghiệp vụ. Không tạo diagram hoặc entity chỉ để làm bài trông nhiều hơn.

Tài liệu này xác định: (1) cách hiểu đề bài sau khi cập nhật scope; (2) toàn bộ nhiệm vụ cần hoàn thành; (3) bộ deliverable mục tiêu; (4) tiêu chuẩn “Definition of Done” cho từng deliverable; (5) dependency giữa các phần; (6) phân công cân bằng cho 5 thành viên; và (7) các quality gate để đưa dự án đến mức hoàn chỉnh, xuất sắc trước khi bước sang giai đoạn viết báo cáo cuối cùng.

1. Phân tích đề bài sau khi cập nhật phạm vi

1.1. Bài toán nghiệp vụ cốt lõi

Đề tài hướng đến một nền tảng chuyên biệt cho việc tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim. Khác với cuộc thi ảnh số thông thường, một tác phẩm phim cần được quản lý cùng metadata kỹ thuật như film stock, camera, lens, ISO, film format, frame number, developing laboratory, scanning specification và có thể có negative/contact sheet reference. Vì vậy, hệ thống phải xử lý đồng thời ba nhóm dữ liệu: thông tin cuộc thi, quy trình chấm thi và tài sản ảnh phim có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Pain point 1 – Công cụ rời rạc: form, spreadsheet, email, cloud storage và social media khiến dữ liệu phân tán.

Pain point 2 – Xác minh bài dự thi khó: thiếu mối liên kết có cấu trúc giữa photographer → film roll → frame → submission.

Pain point 3 – Quy trình chấm thi phức tạp: nhiều category, nhiều judging round, nhiều criteria và nhiều judge assignment.

Pain point 4 – Thiếu dữ liệu lịch sử tập trung: kết quả, metadata, evaluation và tác phẩm đoạt giải khó tái sử dụng cho triển lãm/giáo dục.

Pain point 5 – AI chỉ có giá trị khi được tích hợp đúng vào quy trình verification và analytics, không phải như một feature tách rời.

1.2. Phạm vi chính thức của dự án

| Phạm vi | Hạng mục | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| IN SCOPE | Phân tích yêu cầu | Business context, stakeholder, scope, business process, FR, NFR, business rules, use case, traceability. |
| IN SCOPE | Thiết kế kiến trúc | System context, architectural principles, module decomposition, logical/component architecture, deployment view ở mức thiết kế, AI integration design. |
| IN SCOPE | Thiết kế CSDL – Conceptual | Business entities, relationships, cardinalities, high-level business rules; chưa phụ thuộc DBMS. |
| IN SCOPE | Thiết kế CSDL – Logical | Relational model, attributes, PK/FK, resolve N:M, normalization, logical data dictionary. |
| IN SCOPE | Thiết kế CSDL – Physical | Chọn DBMS, data type, constraint, index, naming, referential actions, SQL DDL ở mức thiết kế. |
| IN SCOPE | Validation & consistency | RTM, CRUD/data ownership matrix, rule-to-constraint mapping, scenario walkthrough, cross-review. |
| OUT OF SCOPE | Implementation | Không phát triển frontend, backend, mobile app, REST API, authentication runtime, cloud deployment thực tế. |
| OUT OF SCOPE | AI implementation | Không huấn luyện/tích hợp model thật; chỉ thiết kế vai trò, input/output, decision boundary và lưu kết quả AI. |
| OUT OF SCOPE | Final report writing | Chưa chia công việc viết báo cáo cuối cùng trong giai đoạn này. Chỉ hoàn thiện project artifacts và nội dung thiết kế. |

1.3. Kết quả cuối cùng mà dự án phải chứng minh được

Hiểu đúng bài toán nghiệp vụ và xác định đúng ranh giới hệ thống.

Các stakeholder/role và quyền nghiệp vụ không mâu thuẫn.

Core business flows được mô hình hóa rõ, có normal flow và exception/alternative flow.

Functional requirements đủ chi tiết để suy ra use case, module và dữ liệu cần thiết.

Non-functional requirements đủ cụ thể để ảnh hưởng đến architecture/physical design, không chỉ là danh sách chung chung.

Kiến trúc chia module có lý do, trách nhiệm module không chồng lấn bất hợp lý.

CSDL được thiết kế đủ 3 cấp và mỗi cấp có mục tiêu khác nhau, không phải ba ERD gần giống nhau.

Các business rule quan trọng được phản ánh bằng application rule hoặc database constraint phù hợp.

Có traceability từ business need → requirement → use case/process → architecture → entity/table/constraint.

Mọi quyết định quan trọng đều có rationale để trả lời được câu hỏi “tại sao thiết kế như vậy?”.

2. Chuỗi công việc chuẩn của dự án

Dự án được triển khai theo thứ tự dưới đây. Các phần có thể chạy song song sau khi baseline requirement ổn định, nhưng không nên bắt đầu Logical/Physical Database quá sớm khi entity và business rules còn thay đổi mạnh.

| Phase | Tên phase | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| P0 | Scope Baseline | Problem → objectives → in/out scope → assumptions → glossary |
| P1 | Requirement Discovery | Stakeholders → roles → AS-IS/TO-BE → core processes |
| P2 | Requirement Specification | FR → NFR → business rules → use cases |
| P3 | Architecture Design | Context → principles → modules → components → AI integration |
| P4 | Conceptual DB | Business entities → relationships → cardinalities |
| P5 | Logical DB | Tables/attributes → PK/FK → N:M resolution → 3NF |
| P6 | Physical DB | PostgreSQL model → data types → constraints → indexes → DDL |
| P7 | Validation | RTM → CRUD/data mapping → rule mapping → scenario walkthrough → cross-review |
| P8 | Project Freeze | Fix defects → version baseline → complete design artifact set; chưa viết final report |

3. Work Breakdown Structure – toàn bộ nhiệm vụ cần hoàn thành

3.1. Nhóm A – Project framing & requirement baseline

| ID | Deliverable | Nội dung | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Problem Statement | Mô tả vấn đề hiện tại, nguyên nhân, hậu quả và lý do cần nền tảng chuyên biệt. | Không biến thành phần giới thiệu dài; phải chỉ ra pain point có thể ánh xạ sang requirement. |
| A02 | Objectives & Success Criteria | Xác định mục tiêu nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống. | Mỗi objective phải đo/kiểm chứng được ở mức thiết kế. |
| A03 | Scope & Boundary | In scope, out of scope, system boundary, assumptions, constraints. | Ghi rõ không development; AI là design-only. |
| A04 | Domain Glossary | Chuẩn hóa thuật ngữ: film roll, frame, film stock, category, submission, judging round, criterion, verification... | Một thuật ngữ chỉ có một nghĩa xuyên suốt. |
| A05 | Stakeholder Analysis | Xác định stakeholder, goal, responsibility, information need, interaction. | Tách “role hệ thống” và “stakeholder ngoài hệ thống” nếu cần. |
| A06 | Role & Permission Baseline | Administrator, Organizer, Judge, Participant và quyền nghiệp vụ cấp cao. | Không lẫn permission kỹ thuật với responsibility nghiệp vụ. |
| A07 | AS-IS Process | Mô tả quy trình hiện tại bằng form/email/spreadsheet/cloud. | Chỉ ra bottleneck và data handoff. |
| A08 | TO-BE Process | Mô hình quy trình mục tiêu trên hệ thống. | Phải xử lý pain point đã nêu trong AS-IS. |
| A09 | Functional Requirement Catalog | Định nghĩa FR theo module và đánh mã nhất quán. | Requirement phải atomic, unambiguous, testable ở mức phân tích. |
| A10 | Non-Functional Requirements | Security, performance, availability, scalability, maintainability, auditability, usability, privacy, data integrity. | Ưu tiên measurable target/rationale; liên kết architecture. |
| A11 | Business Rule Catalog | Luật deadline, eligibility, submission uniqueness, judging assignment, score range, result finalization, archive. | Mỗi BR có ID và nơi enforce dự kiến. |
| A12 | Use Case Model | System use case + package/module views nếu cần. | Actor/use case không trùng nghĩa; include/extend dùng đúng. |
| A13 | Use Case Specifications | Đặc tả 8–12 use case lõi. | Có trigger, precondition, main, alternative, exception, postcondition, BR. |

3.2. Nhóm B – System Architecture Design

| ID | Deliverable | Nội dung | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | System Context Diagram | Actor/external system và boundary của platform. | Không chi tiết module nội bộ ở context level. |
| B02 | Architecture Principles | Modularity, separation of concerns, security-by-design, auditability, data integrity, scalability. | Mỗi principle có lý do và tác động thiết kế. |
| B03 | Module Decomposition | Identity & Access, Contest, Registration, Film Asset, Submission, Verification, Judging, Result/Award, Archive, AI Analysis, Reporting. | Mỗi module có responsibility + data ownership + interfaces cấp cao. |
| B04 | Logical Architecture | Tổ chức layer/service/module và luồng phụ thuộc. | Dependency đi một chiều hợp lý, tránh “mọi module gọi mọi module”. |
| B05 | Component Diagram | Thể hiện component và interface/interaction. | Tên component tương thích với module decomposition và use case. |
| B06 | Deployment View – Design Level | Web/mobile clients ở mức conceptual, app/API tier, database, object storage, AI/external services. | Không biến thành implementation plan; chỉ thể hiện topology mục tiêu. |
| B07 | AI Integration Design | Duplicate/similarity detection, AI-generated-image detection, auto tagging/analytics: input, output, confidence, review boundary. | AI chỉ “recommend/flag”; quyết định nghiệp vụ cuối cùng phải rõ. |
| B08 | Cross-cutting Concerns | Authentication/RBAC, logging/audit, error handling, storage, privacy, concurrency. | Liên kết NFR và physical design. |

3.3. Nhóm C – Database Design: Conceptual → Logical → Physical

Điểm bắt buộc Ba cấp độ phải khác nhau về abstraction. Conceptual trả lời “có những business object nào và quan hệ gì”; Logical trả lời “mô hình quan hệ được tổ chức thế nào”; Physical trả lời “triển khai cấu trúc dữ liệu trên DBMS cụ thể như thế nào”.

| ID | Deliverable | Nội dung | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Conceptual Entity Inventory | Xác định business entities lõi và mô tả ý nghĩa. | Không đưa datatype/index; không tách entity kỹ thuật quá sớm. |
| C02 | Conceptual ERD | Entity + relationship + cardinality + optionality cấp nghiệp vụ. | Mỗi relationship có business rule giải thích. |
| C03 | Conceptual Validation | Walkthrough theo core flows: submit, verify, judge, publish/archive. | Mọi dữ liệu cần cho flow đều có nơi đại diện. |
| C04 | Logical Relational Model | Chuyển entity thành relation/table logic; attributes, PK, FK, alternate key. | Resolve N:M; naming nhất quán. |
| C05 | Logical ERD | Thể hiện đầy đủ relation và key relationships. | Không thêm chi tiết DBMS-specific như index type. |
| C06 | Normalization | Chứng minh 1NF → 2NF → 3NF cho các relation quan trọng. | Nêu FD/redundancy rationale, không chỉ kết luận “đạt 3NF”. |
| C07 | Logical Data Dictionary | Ý nghĩa field, domain logic, nullability logic, key role. | Definition rõ để Physical mapping không tùy ý. |
| C08 | Physical DBMS Decision | Chọn PostgreSQL (khuyến nghị) và nêu rationale. | Decision dựa trên data integrity, relational modeling, indexing, extensibility. |
| C09 | Physical Schema | Table/column name, exact datatype, length/precision, PK/FK. | Có naming convention và mapping từ logical. |
| C10 | Constraint Design | NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK, referential actions, default. | Business rules quan trọng được enforce đúng chỗ. |
| C11 | Index Strategy | Index cho truy vấn/lookup chính: submission by contest/status, judge assignment, evaluation, archive search... | Mỗi index có query rationale; tránh index mọi cột. |
| C12 | Physical ERD | Mô hình vật lý theo PostgreSQL. | Khớp SQL DDL và data dictionary. |
| C13 | SQL DDL | CREATE TABLE/constraint/index cho toàn schema. | Chạy được về mặt cú pháp sau khi review; không cần backend. |

3.4. Nhóm D – Validation & Quality Assurance

| ID | Deliverable | Nội dung | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | Requirement Traceability Matrix (RTM) | Business need → FR/NFR/BR → use case/process → architecture module → entity/table/constraint. | Không có requirement “mồ côi” hoặc table không có lý do tồn tại. |
| D02 | CRUD / Data Ownership Matrix | Module/use case nào Create/Read/Update/Delete entity nào; xác định owner. | Phát hiện module overlap và missing responsibility. |
| D03 | Rule-to-Enforcement Matrix | Business rule nào enforce ở database, application logic hoặc manual organizer decision. | Không ép mọi rule vào DB; lựa chọn có rationale. |
| D04 | Scenario Walkthrough | Chạy 5–7 scenario end-to-end bằng design. | Ví dụ participant submit → AI flag → organizer review → judging → result → archive. |
| D05 | Consistency Audit | Kiểm tra ID/naming/cardinality/status lifecycle giữa tất cả artifacts. | Không có khái niệm cùng nghĩa nhưng khác tên, hoặc khác nghĩa nhưng cùng tên. |
| D06 | Design Decision Log | Ghi lại quyết định khó: User-role model, film roll/frame, criterion versioning, multi-round judging, deletion/retention. | Có decision + alternatives + rationale + impact. |

4. Mô hình chức năng đề xuất để làm baseline

Danh sách dưới đây là baseline để nhóm không bỏ sót domain. Trong quá trình phân tích, tên module/entity có thể được điều chỉnh nếu có rationale tốt hơn.

| Module | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Identity & Access | User account, role, permission, account status, authentication requirement ở mức design. |
| Contest Management | Contest, theme, rules, timeline, category, award structure, contest status. |
| Registration | Participant eligibility, registration, approval/status. |
| Film Asset Management | Film stock reference, camera/lens reference (nếu quản lý master), film roll, film frame, technical metadata. |
| Submission Management | Submission, submission version/status, file/asset reference, category association, deadline validation. |
| Verification | Completeness, technical check, duplicate/similarity result, AI-generated detection result, organizer decision. |
| Judging | Judging rounds, judge assignment, criteria, score, comment, ranking/aggregation. |
| Result & Award | Final ranking, award assignment, result publication, result history. |
| Digital Archive | Award-winning works, metadata snapshot, archival status, exhibition/education reuse metadata. |
| AI & Analytics | AI result records, confidence, model/service metadata at design level, auto-tagging, analytical summaries. |
| Audit & Reporting | Audit trail, status history, administrative/statistical reports. |

5. Core business flows phải được thiết kế end-to-end

| Flow | Tên | Luồng tối thiểu phải cover |
| --- | --- | --- |
| F01 | Contest Planning & Configuration | Organizer tạo contest → category → timeline → criteria/round → award/rules → publish/open registration. |
| F02 | Participant Registration | Participant profile → chọn contest → kiểm tra eligibility → submit registration → approved/eligible. |
| F03 | Film Roll & Frame Management | Participant tạo film roll → khai báo film stock/camera/lens/ISO/lab/scan → tạo frame → metadata. |
| F04 | Film Submission | Chọn contest/category → chọn frame → attach scanned image → validate deadline/completeness → submit → status pending verification. |
| F05 | Submission Verification | System checks → AI similarity/AI-generated flag → organizer manual review → verified/rejected/needs clarification. |
| F06 | Judge Assignment & Evaluation | Organizer tạo rounds/assign judge → judge review eligible submissions → score criteria/comment → submit evaluation. |
| F07 | Ranking & Result Finalization | Aggregate scores → resolve tie/round rules → organizer confirm → award assignment → publish. |
| F08 | Digital Archive | Awarded submission → snapshot metadata/judging context → archive → search/exhibition/education use. |

6. Thiết kế CSDL 3 cấp – nội dung kỳ vọng chi tiết

6.1. Conceptual Design – mức nghiệp vụ

Mục đích: tạo một semantic model phản ánh đúng domain. Conceptual model không nên phụ thuộc PostgreSQL hay cách code. Nhóm phải có thể dùng ERD này để giải thích hệ thống với giảng viên ngay cả khi chưa nói đến table/column.

| Business entity/concept | Ý nghĩa cần chứng minh |
| --- | --- |
| User / Role | Ai sử dụng nền tảng và với vai trò nào. |
| Contest / Category | Sự kiện thi và hạng mục dự thi. |
| Registration | Quan hệ participant tham gia contest. |
| Film Roll / Film Frame | Nguồn gốc analog và đơn vị ảnh/frame. |
| Submission | Một frame được gửi vào một contest/category. |
| Verification | Kết quả kiểm tra/xác minh submission. |
| Judging Round / Judge Assignment | Cấu trúc nhiều vòng và phân công giám khảo. |
| Criterion / Evaluation / Score | Tiêu chí, đánh giá và điểm. |
| Award / Result | Kết quả và giải thưởng. |
| Digital Archive | Tài sản đoạt giải được lưu lâu dài. |
| AI Analysis Result | Kết quả similarity/AI-detection/tagging ở mức nghiệp vụ. |

Các relationship quan trọng cần được thảo luận thay vì vẽ theo cảm tính: một FilmFrame có thể tham gia nhiều Contest không; có được tham gia nhiều Category trong cùng Contest không; một Judge có thể tham gia nhiều round/category không; criteria là global template hay được version hóa theo contest/round; archive lưu reference hay snapshot dữ liệu lịch sử.

6.2. Logical Design – mức mô hình quan hệ

Chuyển N:M thành associative relations (ví dụ JudgeAssignment, ContestCriterion/ScoringCriterion nếu cần).

Xác định PK/FK/alternate key và optionality logic.

Tách dữ liệu có vòng đời khác nhau: Contest configuration, Submission transaction, Evaluation transaction, Archive snapshot.

Chuẩn hóa đến 3NF nhưng không “over-normalize” các snapshot lịch sử nếu có rationale retention/audit.

Định nghĩa status lifecycle cho Contest, Registration, Submission, Verification, Judging Round, Evaluation, Result.

Định nghĩa uniqueness ở mức logic, ví dụ một judge không được có hai evaluation cho cùng submission trong cùng round; một registration là duy nhất theo participant + contest.

Xây Data Dictionary làm cầu nối chính thức sang Physical Design.

6.3. Physical Design – mức PostgreSQL đề xuất

Mapping từng logical attribute sang exact PostgreSQL datatype; tránh VARCHAR(255) mặc định cho mọi thứ.

Thiết kế CHECK cho score range/status/domain khi hợp lý; UNIQUE/composite UNIQUE cho business uniqueness.

Thiết kế FK và ON DELETE/ON UPDATE có chủ đích. Dữ liệu lịch sử quan trọng không nên cascade delete tùy tiện.

Thiết kế index dựa trên access pattern: contest/status, participant history, judge work queue, archive search, evaluation aggregation.

Ảnh thực tế nên lưu object/cloud storage reference trong DB thay vì binary lớn, nhưng đây là quyết định kiến trúc/physical design chứ không phải triển khai storage.

Có audit fields (created_at, updated_at) ở các transaction/configuration tables khi cần; actor/action history có thể tách AuditLog.

SQL DDL phải khớp 100% Physical ERD và Data Dictionary.

7. Tiêu chuẩn chất lượng

| Quality Gate | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Q1 – Completeness | Không bỏ sót core flow hoặc dữ liệu cần thiết cho core flow. |
| Q2 – Correctness | Cardinality, key, lifecycle, role responsibility và business rule hợp logic. |
| Q3 – Consistency | Tên gọi, status, ID requirement, module/entity xuyên suốt không mâu thuẫn. |
| Q4 – Traceability | Có thể đi từ requirement đến architecture/database và đi ngược lại. |
| Q5 – Justification | Mỗi quyết định khó có rationale; không trả lời “vì em thấy vậy”. |
| Q6 – Abstraction Discipline | Conceptual/Logical/Physical khác nhau đúng bản chất. |
| Q7 – Diagram Readability | Diagram có scope rõ, không quá tải, legend/naming thống nhất. |
| Q8 – Data Integrity | Business uniqueness, referential integrity, retention và audit được xử lý có chủ đích. |
| Q9 – AI Governance | AI output không bị xem là truth tuyệt đối; có confidence/manual review/decision ownership. |
| Q10 – Defense Readiness | Nhóm có thể walkthrough 5–7 scenario và giải thích mọi decision quan trọng. |

8. Phân công công việc cân bằng cho 5 thành viên

Nguyên tắc phân công: mỗi thành viên có 20 workload points. “Primary owner” chịu trách nhiệm hoàn thiện deliverable; “Reviewer” phải kiểm tra chéo và ghi issue cụ thể. Điểm workload là công cụ cân bằng nội bộ, không phải điểm số môn học. Việc viết báo cáo cuối cùng chưa được phân công trong tài liệu này.

| Thành viên / Vai trò | Points | Primary ownership | Kết quả chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 – Requirement Lead | 20 | A01 Problem Statement (3); A02 Objectives (2); A03 Scope & Boundary (3); A04 Glossary (2); A05 Stakeholder (3); A09 FR Catalog – lead (5); review Logical DB theo FR (2). | Baseline requirement, FR chính xác, terminology nhất quán. |
| TV2 – Process & Use Case Lead | 20 | A07 AS-IS (3); A08 TO-BE (4); A11 Business Rules – lead (4); A12 Use Case Model (3); A13 Core Use Case Specs (4); review Architecture theo flow/use case (2). | Process logic, exception flows, BR và use case coverage. |
| TV3 – Architecture & NFR Lead | 20 | A06 Role/Permission baseline (2); A10 NFR (4); B01 Context (2); B02 Principles (2); B03 Module Decomposition (3); B04 Logical Architecture (3); B05/B06 Component+Deployment (2); B07/B08 AI+cross-cutting (2). | Architecture coherent, NFR-driven, role/AI boundary rõ. |
| TV4 – Conceptual & Logical DB Lead | 20 | C01 Entity Inventory (2); C02 Conceptual ERD (4); C03 Conceptual validation (2); C04 Logical model (4); C05 Logical ERD (3); C06 Normalization (3); C07 Logical Data Dictionary (2). | Mô hình dữ liệu đúng domain, 3NF có lý do, mapping rõ. |
| TV5 – Physical DB & Validation Lead | 20 | C08 DBMS decision (1); C09 Physical Schema (4); C10 Constraints (3); C11 Index Strategy (2); C12 Physical ERD (2); C13 SQL DDL (3); D01 RTM (2); D02–D06 validation coordination (3). | Physical design chính xác; traceability và integrity toàn project. |

8.1. Cơ chế review chéo bắt buộc

| Reviewer | Review phần | Câu hỏi kiểm tra chính |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Review C04–C07 của TV4 | Kiểm tra mỗi entity/attribute có phục vụ FR và glossary không. |
| TV2 | Review B03–B07 của TV3 | Kiểm tra architecture cover đủ flow/use case và exception. |
| TV3 | Review A07–A13 của TV2 | Kiểm tra NFR/role/architecture constraints không mâu thuẫn process. |
| TV4 | Review A09 + A11 của TV1/TV2 | Kiểm tra requirement/business rule có dữ liệu để enforce/record. |
| TV5 | Review toàn bộ baseline trước project freeze | Kiểm tra SQL/physical + RTM + consistency; mở issue nếu mapping thiếu. |

8.2. Những việc cả 5 người cùng tham gia

Kickoff thống nhất glossary, scope và naming convention.

Review core business flows trước khi freeze requirement baseline.

Walkthrough Conceptual ERD bằng 5–7 business scenarios.

Review các decision gây tranh luận: FilmFrame reuse, criteria versioning, multi-round judging, archive snapshot, deletion/retention.

Tham gia final design audit và project freeze.

Chuẩn bị khả năng giải thích phần của mình và hiểu được ít nhất high-level của toàn hệ thống; không chỉ biết phần cá nhân.

9. Dependency giữa các thành viên – tránh làm song song sai thời điểm

| Dependency | Đầu vào | Tại sao cần |
| --- | --- | --- |
| TV1 → TV2 | Scope, stakeholder, glossary và FR baseline | TV2 cần để chốt process/use case. |
| TV1 + TV2 → TV3 | FR/NFR/BR/use case/process | TV3 dùng để xác định module, interface và architecture decisions. |
| TV1 + TV2 → TV4 | FR/BR + core flows | TV4 dùng để tạo đúng business entities và cardinality. |
| TV4 → TV5 | Logical model + data dictionary | TV5 chỉ nên physicalize sau khi logical baseline được review. |
| TV3 + TV4 → TV5 | Architecture data ownership + logical schema | TV5 dùng để quyết định constraint/index/referential action. |
| Tất cả → TV5/D01 | Artifacts đã ổn định | RTM và consistency audit phải dựa trên version gần freeze. |

10. Milestone đề xuất để hoàn thiện project trước khi viết báo cáo

| Milestone | Deliverables | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| M0 – Scope Freeze | Problem, objective, in/out, glossary, stakeholder baseline. | Không còn tranh cãi project có code hay không; thuật ngữ thống nhất. |
| M1 – Requirement Freeze | AS-IS/TO-BE, FR, NFR, BR, use cases. | Core flows đủ; requirement ID ổn định để trace. |
| M2 – Architecture Baseline | Context, principles, modules, logical/component/deployment, AI design. | Kiến trúc cover requirement và NFR. |
| M3 – Conceptual/Logical Data Freeze | Conceptual ERD, logical ERD, normalization, dictionary. | Cardinality/key/business semantics được review. |
| M4 – Physical Data Freeze | Physical ERD, constraint/index, SQL DDL. | DDL khớp physical model; data integrity rõ. |
| M5 – Project Quality Freeze | RTM, CRUD, rule mapping, scenario walkthrough, decision log, issue closure. | Project artifacts hoàn chỉnh và nhất quán; sẵn sàng chuyển sang viết final report sau này. |

11. Bộ scenario dùng để kiểm chứng thiết kế

| Scenario | Điều cần chứng minh |
| --- | --- |
| S1 – Normal submission | Participant đủ điều kiện tạo film roll/frame và submit trước deadline; verification pass. |
| S2 – Duplicate/similar image | AI flag similarity cao; Organizer review và quyết định accept/reject; kết quả AI được lưu tách khỏi quyết định cuối. |
| S3 – Invalid/late submission | Submission thiếu metadata hoặc quá hạn; system/business rule ngăn hoặc đánh trạng thái phù hợp. |
| S4 – Multi-round judging | Submission qua round 1 → shortlisted → round 2; judge assignments và evaluations không ghi đè nhau. |
| S5 – Judge uniqueness | Một judge không thể chấm cùng submission hai lần trong cùng judging round. |
| S6 – Result finalization | Aggregate score → ranking → award → publish; sau finalization có audit/retention. |
| S7 – Historical archive | Winning work được archive với metadata/judging context đủ để xem lại dù contest configuration sau này thay đổi. |

12. Các câu hỏi thiết kế nhóm phải trả lời được trước khi freeze

Participant là một subtype/entity riêng hay chỉ là User + role? Tại sao?

Organizer/Judge có thể đồng thời có nhiều role không? Cách model authorization và business responsibility?

Một FilmRoll chứa nhiều FilmFrame; FrameNumber unique trong phạm vi nào?

Một FilmFrame có được dùng cho nhiều Contest? Có được submit nhiều Category trong cùng Contest?

Film stock/camera/lens là master data hay free-text snapshot? Trade-off là gì?

Criteria thuộc Contest, Category hay JudgingRound? Làm sao hỗ trợ cùng một contest có nhiều round với weight khác nhau?

Một JudgeAssignment được gắn theo Contest, Category, Round hay kết hợp? Vì sao?

Điểm tổng hợp được lưu hay tính động? Khi nào cần snapshot/final score?

AI similarity/AI-generated detection lưu confidence, model/version và review status như thế nào?

AI có quyền reject tự động hay chỉ flag? Ai chịu trách nhiệm quyết định cuối?

Digital Archive lưu reference về Submission hay snapshot dữ liệu? Cách đảm bảo lịch sử không bị thay đổi?

Xóa User/Contest/Submission có được cascade không? Dữ liệu audit/award/archive cần giữ bao lâu?

Business rule nào enforce bằng DB constraint, rule nào phải ở application/design layer?

Index nào phục vụ query thực tế? Vì sao không index tất cả?

Chứng minh các relation chính đạt 3NF như thế nào?

13. Anti-patterns cần tránh nếu muốn bài xuất sắc

| Anti-pattern | Rủi ro |
| --- | --- |
| Vẽ 3 ERD gần giống nhau | Làm mất ý nghĩa Conceptual/Logical/Physical. |
| Requirement chung chung | “System manages contests” không đủ để suy ra behavior/data. |
| NFR không đo được | “System must be fast/secure” không tạo được architectural decision. |
| AI như hộp đen quyền lực tuyệt đối | Không có confidence/manual review/decision ownership. |
| Một bảng chứa mọi metadata | Dễ lặp dữ liệu, khó 3NF, khó lifecycle/audit. |
| Cascade delete theo thói quen | Có thể phá lịch sử contest/result/archive. |
| Status là free text | Gây inconsistency; cần domain/check/reference strategy. |
| Diagram quá tải | Một diagram 40–60 nodes không giúp giảng viên hiểu logic. |
| Mỗi người làm một phần rồi ghép | Tạo mismatch giữa FR, use case, architecture và DB. |
| Chạy theo số lượng deliverable | Nhiều diagram nhưng không trace/không rationale không tạo chất lượng. |

14. Definition of Done của toàn dự án – trước khi bước sang viết báo cáo cuối

☐ Scope mới được đóng băng và không còn nội dung implementation trong backlog bắt buộc.

☐ Glossary, actor/role, module và entity naming thống nhất.

☐ AS-IS và TO-BE mô tả rõ vì sao hệ thống mục tiêu giải quyết pain point.

☐ Functional Requirements có ID, atomic, testable và được nhóm theo module.

☐ NFR có rationale/target và đã ảnh hưởng đến architecture/physical design.

☐ Business Rules có ID và enforcement location dự kiến.

☐ Use Case Diagram + 8–12 Use Case Specifications lõi hoàn chỉnh.

☐ System Context + Architecture Principles + Module Decomposition + Logical/Component/Deployment views hoàn chỉnh.

☐ AI Integration Design có input/output/confidence/manual review/decision ownership.

☐ Conceptual ERD được validate bằng scenario.

☐ Logical ERD + Relational Schema + normalization đến 3NF + logical dictionary hoàn chỉnh.

☐ Physical ERD + PostgreSQL datatype + constraints + referential actions + indexes hoàn chỉnh.

☐ SQL DDL khớp Physical ERD và được review logic/cú pháp.

☐ RTM không có requirement/entity/module “mồ côi”.

☐ CRUD/Data Ownership Matrix và Rule-to-Enforcement Matrix hoàn chỉnh.

☐ 5–7 end-to-end scenarios walkthrough không phát hiện missing data/relationship nghiêm trọng.

☐ Design Decision Log ghi đủ các quyết định khó và rationale.

☐ Cross-review giữa 5 thành viên hoàn thành, issue quan trọng đã đóng.

☐ Tất cả artifacts được version freeze và sẵn sàng làm nguồn đầu vào cho báo cáo cuối cùng sau này.

15. Kết luận triển khai

Với scope hiện tại, dự án nên được xem là một bài System Analysis & Design chuyên sâu, trong đó Database Design là một trục quan trọng nhưng không tách rời Requirement và Architecture. Mức “xuất sắc” đến từ sự nhất quán và khả năng chứng minh: tại sao một requirement tồn tại, module nào chịu trách nhiệm, dữ liệu nào hỗ trợ, constraint nào bảo vệ business rule và lựa chọn thiết kế nào đã được cân nhắc.

Phân công 5 người trong tài liệu này đã chủ ý cân bằng workload theo 20 points/người và tạo vòng review chéo. Ở giai đoạn hiện tại, nhóm chỉ cần tập trung hoàn thiện các project artifacts đến milestone M5. Việc chia nhiệm vụ viết báo cáo cuối cùng sẽ được thực hiện riêng sau khi toàn bộ thiết kế đã được freeze và kiểm chứng.